PROCESS CLONER — BATALHÃO

Estratégia de Escala Horizontal & Redis Pipeline

Briefing Técnico para o Time de Engenharia

Versão 1.0  |  Classificação: Interno  |  Status: PRONTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Resultado Atual: 26 URLs raiz → 375 artigos em ~18 segundos

Meta: 50.000 artigos em ~4-5 minutos com arquitetura distribuída

# 1. Contexto e Diagnóstico da Arquitetura Atual

O sistema Process Cloner (Batalhão) é um crawler assíncrono de múltiplos níveis que, em sua configuração atual, demonstra performance sólida para volumes pequenos. O mapeamento completo da arquitetura revelou uma base técnica avançada — com Redis Streams, múltiplos executores e controle de concorrência por semáforos. O objetivo deste briefing é descrever a estratégia para escalar de ~375 artigos para dezenas de milhares sem redesenhar o sistema do zero.

## 1.1 Arquitetura Atual — Mapeamento

O fluxo atual opera em duas etapas distintas:

- Etapa de Descoberta: as 26 URLs raiz são ingeridas via ingest_batalhao.py, normalizadas e publicadas no stream:ingestion. O DataClearStage extrai links de artigos via BeautifulSoup (tags article, classes post/entry).

- Etapa de Extração: os ~375 links descobertos são re-ingeridos para processamento individual, parsing HTML e limpeza de dados com conformidade LGPD/GDPR (motor PII integrado).

## 1.2 Uso Atual do Redis — Estruturas de Dados

| Estrutura | Chave Redis | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Streams (XADD/XREADGROUP) | stream:ingestion, stream:level_0, stream:level_12, stream:level_34, stream:dataclear, stream:dead_letters | Fila principal com persistência e ACK |
| Sets (SADD/SISMEMBER) | batalhao:global_dedup, seen:{job_id} | Deduplicação global e por Job |
| Sorted Sets (ZADD) | priority_queue | Priorização por score de SLA do cliente |
| Hashes (HSET) | defense_cache | Cache de classificação WAF por domínio — TTL 24h |

## 1.3 Workers e Níveis de Execução

| Worker | Executor | Semáforo | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 — Tropa Frontal | aiohttp | 20 conexões | Sites sem proteção WAF — alta velocidade |
| L12 — Intermediate | curl_cffi | 15 conexões | TLS Spoofing (Chrome 120) — passa Cloudflare básico |
| L34 — Heavy | Playwright | 5 conexões | Sites com JavaScript pesado — alto consumo RAM |
| DataClear | BeautifulSoup/lxml | 30+ pulls | Parsing HTML → Markdown/JSON + Motor PII |
| Intelligence | asyncio | N/A | Orquestração e roteamento entre níveis |

# 2. Identificação do Gargalo Principal

GARGALO CRÍTICO — Processo Único com asyncio.gather

Todos os workers (L0, L12, L34, DataClear, Intelligence) compartilham um único event loop Python.

O BeautifulSoup no WorkerDataClear é CPU-bound e BLOQUEIA o event loop inteiro durante o parsing.

Enquanto o DataClear processa HTML, os workers L0 e L12 param de fazer requisições HTTP.

Com 70+ conexões assíncronas no mesmo thread, o sistema está artificialmente estrangulado.

Para dezenas de milhares de artigos, esse modelo colapsa — o event loop não consegue escalar verticalmente.

A matematica é direta: para 10.000 artigos com latência média de 300ms por requisição, de forma sequencial seriam ~3.000 segundos. Com a arquitetura atual em processo único, mesmo com asyncio, o teto real está em ~90 segundos por limitação do GIL do Python e bloqueio do DataClear. Com a estratégia descrita neste documento, a projeção é chegar a ~55 segundos para 10.000 artigos — e ~4-5 minutos para 50.000.

# 3. Estratégia de Otimização — 3 Fases

A estratégia está organizada em três fases de complexidade crescente, projetadas para serem implementadas sequencialmente. Cada fase entrega ganho independente e não requer rollback das anteriores.

## Fase 1 — Desacoplar DataClear do Event Loop (impacto imediato)

Esta é a mudança de maior impacto e menor risco. O WorkerDataClear atualmente executa BeautifulSoup dentro de coroutines assíncronas, bloqueando o event loop. A solução é mover o parsing para um ProcessPoolExecutor — processos separados que o Python executa em paralelo real, sem interferir no event loop dos workers de rede.

Por que ProcessPoolExecutor e não ThreadPoolExecutor? O GIL (Global Interpreter Lock) do Python impede que threads executem código Python em paralelo real para trabalho CPU-bound. Processos distintos contornam o GIL completamente.

### Código — worker_dataclear.py

import asyncio

from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor

# Função síncrona de propósito — roda em processo separado

# NUNCA colocar lógica async aqui — ProcessPool não suporta

def _parse_sync(html: str, url: str) -> dict:

from bs4 import BeautifulSoup

soup = BeautifulSoup(html, 'lxml')

# Toda a lógica do DataClearStage aqui (PII, Markdown, etc)

return resultado_estruturado

class WorkerDataClear:

def __init__(self, process_pool: ProcessPoolExecutor):

self.pool = process_pool

async def processar(self, html: str, url: str) -> dict:

loop = asyncio.get_event_loop()

# run_in_executor devolve controle ao event loop imediatamente

# O parsing roda em paralelo num processo separado

resultado = await loop.run_in_executor(

self.pool, _parse_sync, html, url

)

return resultado

# No entrypoint — inicializar o pool antes do asyncio.gather

process_pool = ProcessPoolExecutor(max_workers=4)

worker_dc = WorkerDataClear(process_pool)

## Fase 2 — Escala Horizontal com Múltiplos Containers

A fundação para escala horizontal já existe no Redis Streams com XREADGROUP. Esse comando foi projetado exatamente para consumo distribuído — cada mensagem do stream é entregue para exatamente um consumer, sem duplicação e sem race condition. O Redis garante isso por ser single-threaded internamente: o XREADGROUP é atômico por design.

A mudança arquitetural central é separar os containers por responsabilidade: workers de rede (L0/L12) em containers próprios, workers de parsing (DataClear) em containers próprios, e Playwright (L34) isolado por consumo de RAM. Isso elimina a competição por recursos entre trabalho I/O-bound e CPU-bound.

### Código — docker-compose.yml

services:

# Workers de Rede — I/O bound (aiohttp + curl_cffi)

batalhao_network:

build: .

command: python main_batalhao.py --mode network

deploy:

replicas: 4          # 4 containers para requisições HTTP

environment:

- WORKER_MODE=network

- REDIS_CLUSTER=redis-1:6379,redis-2:6379,redis-3:6379

- L0_SEMAPHORE=25

- L12_SEMAPHORE=20

# Workers de Parsing — CPU bound (BeautifulSoup + PII)

batalhao_dataclear:

build: .

command: python main_batalhao.py --mode dataclear

deploy:

replicas: 3

resources:

limits:

cpus: '2.0'       # parsing usa CPU — garantir recursos

memory: 3G

environment:

- WORKER_MODE=dataclear

- PROCESS_POOL_SIZE=4

# Playwright — isolado por alto consumo de RAM

batalhao_l34:

build: .

command: python main_batalhao.py --mode l34

deploy:

replicas: 2

resources:

limits:

memory: 4G

environment:

- WORKER_MODE=l34

- L34_SEMAPHORE=5

### Código — Consumer ID Único por Container (redis_manager.py)

Com múltiplos containers, cada instância precisa de um consumer ID único no XREADGROUP. O hostname do Docker é único por container e resolve esse problema nativamente.

import os, socket

from redis.asyncio.cluster import RedisCluster

class RedisManager:

def __init__(self):

# Hostname único garantido pelo Docker por container

self.consumer_id = f'worker-{socket.gethostname()}'

nodes = os.getenv('REDIS_CLUSTER', 'localhost:6379')

startup_nodes = [

{'host': n.split(':')[0], 'port': int(n.split(':')[1])}

for n in nodes.split(',')

]

self.redis = RedisCluster(

startup_nodes=startup_nodes,

decode_responses=True,

max_connections=50,

read_from_replicas=True  # dobra throughput de leitura

)

async def consumir_stream(self, stream: str, grupo: str,

count: int = 20):

try:

return await self.redis.xreadgroup(

groupname=grupo,

consumername=self.consumer_id,  # ID único por container

streams={stream: '>'},

count=count,

block=2000

)

except Exception:

# Cria o grupo se não existir e tenta novamente

await self.redis.xgroup_create(

stream, grupo, id='0', mkstream=True

)

return await self.consumir_stream(stream, grupo, count)

### Código — main_batalhao.py com roteamento por --mode

import argparse, asyncio

from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor

async def run_network_mode():

'"'Inicializa apenas workers L0, L12 e Intelligence'"'

from core.worker_l0 import WorkerL0

from core.worker_l12 import WorkerL12

from core.worker_intelligence import WorkerIntelligence

redis = RedisManager()

await asyncio.gather(

WorkerIntelligence(redis).run(),

WorkerL0(redis).run(),

WorkerL12(redis).run()

)

async def run_dataclear_mode():

'"'Inicializa apenas DataClear com ProcessPool dedicado'"'

from core.worker_dataclear import WorkerDataClear

pool_size = int(os.getenv('PROCESS_POOL_SIZE', '4'))

redis = RedisManager()

with ProcessPoolExecutor(max_workers=pool_size) as pool:

workers = [WorkerDataClear(redis, pool) for _ in range(pool_size)]

await asyncio.gather(*[w.run() for w in workers])

async def run_l34_mode():

'"'Inicializa apenas Playwright — isolado por RAM'"'

from core.worker_l34 import WorkerL34

redis = RedisManager()

await WorkerL34(redis).run()

if __name__ == '__main__':

parser = argparse.ArgumentParser()

parser.add_argument('--mode',

choices=['network', 'dataclear', 'l34', 'all'],

default='all'

)

args = parser.parse_args()

modes = {

'network': run_network_mode,

'dataclear': run_dataclear_mode,

'l34': run_l34_mode,

'all': run_all_modes  # compatibilidade com configuração atual

}

asyncio.run(modes[args.mode]())

## Fase 3 — Redis Cluster + Pipeline para Volume Massivo

Com dezenas de milhares de URLs, um único Redis single-node tem teto de ~100.000 operações/segundo. Com múltiplos containers fazendo XADD, XREADGROUP, SADD, ZADD e SISMEMBER simultaneamente, esse teto é atingido rapidamente. A solução é Redis Cluster com 3 shards primários e 3 réplicas.

### Distribuição dos Streams por Shard

| Shard Redis | Streams / Chaves | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| shard-1 | stream:ingestion, stream:level_0 | Alta frequência de escrita na ingestão |
| shard-2 | stream:level_12, stream:level_34 | Workers de rede — operações paralelas |
| shard-3 | stream:dataclear, batalhao:global_dedup | Separar I/O de rede do parsing CPU-bound |

### Código — Redis Pipeline na Ingestão em Lote

Sem Pipeline, 26 URLs × 3 operações Redis = 78 round-trips. Com Pipeline, essas 78 operações se tornam 1 único envio para o Redis.

async def ingerir_urls_batch(redis, urls: list, job_id: str):

# transaction=False aqui é intencional:

# velocidade máxima sem precisar de atomicidade na ingestão

# A deduplicação posterior cuida de eventuais duplicatas

async with redis.pipeline(transaction=False) as pipe:

for url in urls:

url_norm = normalizar(url)

pipe.sadd(f'seen:{job_id}', url_norm)

pipe.xadd('stream:ingestion', {

'url': url_norm,

'job_id': job_id,

'ts': timestamp()

})

pipe.zadd('priority_queue', {url_norm: calcular_sla(job_id)})

# Um único round-trip para todas as URLs

resultados = await pipe.execute()

return resultados

# ACK + salvamento em pipeline — elimina round-trips redundantes

async def ack_e_salvar(redis, stream, grupo, ids, dados_batch):

async with redis.pipeline(transaction=False) as pipe:

for msg_id, dados in zip(ids, dados_batch):

pipe.xack(stream, grupo, msg_id)

pipe.xadd('stream:output', dados)

await pipe.execute()

### Código — Lua Script para Deduplicação Atômica

Com múltiplos containers rodando simultaneamente, existe race condition no dedup: dois containers podem passar no SISMEMBER antes de qualquer um executar o SADD. O Lua script resolve isso porque o Redis o executa atomicamente — é impossível ter race condition dentro de um script Lua no Redis.

DEDUP_SCRIPT = '''

local key = KEYS[1]

local url = ARGV[1]

local ttl = tonumber(ARGV[2])

-- SISMEMBER e SADD em operação única e atômica

-- Impossível ter race condition aqui

if redis.call('SISMEMBER', key, url) == 1 then

return 0  -- já existe, descartar

else

redis.call('SADD', key, url)

redis.call('EXPIRE', key, ttl)

return 1  -- URL nova, processar

end

'''

async def dedup_atomico(redis, job_id: str, url: str) -> bool:

resultado = await redis.eval(

DEDUP_SCRIPT,

keys=[f'seen:{job_id}'],

args=[url, 86400]  # TTL 24h

)

return resultado == 1  # True = URL nova, processar

### Código — docker-compose.yml com Redis Cluster

services:

redis-node-1:

image: redis:7-alpine

command: >

redis-server

--cluster-enabled yes

--cluster-config-file nodes.conf

--cluster-node-timeout 5000

--maxmemory 6gb

--maxmemory-policy allkeys-lru

--save ''   # desativa persistência — velocidade máxima

volumes: [redis-data-1:/data]

redis-node-2:

image: redis:7-alpine

command: >

redis-server --cluster-enabled yes

--cluster-config-file nodes.conf

--maxmemory 6gb --maxmemory-policy allkeys-lru --save ''

redis-node-3:

image: redis:7-alpine

command: >

redis-server --cluster-enabled yes

--cluster-config-file nodes.conf

--maxmemory 6gb --maxmemory-policy allkeys-lru --save ''

volumes:

redis-data-1:

redis-data-2:

redis-data-3:

# 4. Projeção de Performance

| Configuração | Volume | Tempo Estimado | Ganho vs Atual |
| --- | --- | --- | --- |
| Atual — 1 processo único | 375 artigos | ~18s | baseline |
| Fase 1 — ProcessPool DataClear | 375 artigos | ~12s | -33% |
| Fase 1+2 — 4 net + 3 DC workers | 375 artigos | ~4s | -78% |
| Fase 1+2 — 4 net + 3 DC workers | 10.000 artigos | ~90s | novo patamar |
| Fase 1+2+3 — Cluster + Pipeline | 10.000 artigos | ~55s | -40% no volume |
| Completo — Cluster + Lua + replicas | 50.000 artigos | ~4-5 min | escala massiva |

Nota sobre o SET de dedup global: um SET Redis com 100.000 URLs ocupa aproximadamente 8MB de RAM — absolutamente gerenciável. O Redis foi projetado para esse tipo de estrutura. O risco não é o tamanho, mas a atomicidade das operações de check+insert, resolvida pelo Lua script da Fase 3.

# 5. Ordem de Implementação Recomendada

Princípio: cada fase é independente e reversível

Implemente e valide cada fase antes de avançar para a próxima.

A Fase 1 pode ser deployada em produção sem tocar no docker-compose.

A Fase 2 requer apenas mudança no docker-compose e no main_batalhao.py.

A Fase 3 é a única que exige migração do Redis (single → cluster).

## Fase 1 — Checklist de Implementação

- Criar função _parse_sync() em worker_dataclear.py extraindo a lógica do DataClearStage (incluindo motor PII)

- Instanciar ProcessPoolExecutor no entrypoint antes do asyncio.gather

- Substituir chamadas síncronas ao BeautifulSoup por await loop.run_in_executor(pool, _parse_sync, html, url)

- Testar com carga de 375 artigos e medir tempo — esperado ~12s

- Monitorar memory footprint dos processos filhos (cada processo filho carrega o BSoup em memória separada)

## Fase 2 — Checklist de Implementação

- Adicionar argparse com --mode ao main_batalhao.py (network / dataclear / l34 / all)

- Extrair lógica de inicialização de cada worker para funções run_*_mode() separadas

- Adicionar WORKER_ID via socket.gethostname() no redis_manager.py para consumer ID único

- Atualizar docker-compose.yml com os três serviços separados e deploy.replicas

- Adicionar variáveis de ambiente REDIS_CLUSTER, L0_SEMAPHORE, L12_SEMAPHORE, PROCESS_POOL_SIZE

- Fazer docker-compose up --scale batalhao_network=4 --scale batalhao_dataclear=3

- Verificar no Redis com XINFO CONSUMERS stream:dataclear grupo_dc que os consumers aparecem com IDs distintos

- Testar com 10.000 URLs e medir throughput — esperado ~90s

## Fase 3 — Checklist de Implementação

- Inicializar Redis Cluster com redis-cli --cluster create passando os 3 nós + réplicas

- Migrar cliente Redis de redis.asyncio.Redis para redis.asyncio.cluster.RedisCluster com read_from_replicas=True

- Implementar Pipeline na função ingerir_urls_batch() do ingest_batalhao.py

- Implementar Pipeline na função de ACK + salvamento do worker_base.py

- Substituir sequência SISMEMBER+SADD pelo Lua script dedup_atomico() em todos os workers

- Implementar Pipeline no ack_e_salvar() do redis_manager.py

- Testar com 50.000 URLs e medir throughput — esperado ~4-5 minutos

# 6. Monitoramento e Observabilidade

Com múltiplos containers, a observabilidade se torna crítica. Os comandos Redis abaixo são os mais úteis para acompanhar o sistema em produção.

## Comandos Redis para Monitoramento em Tempo Real

# Verificar consumers ativos por stream

XINFO CONSUMERS stream:level_0 grupo_l0

# Ver mensagens pendentes (não confirmadas — possível worker travado)

XPENDING stream:dataclear grupo_dc - + 10

# Tamanho atual de cada stream

XLEN stream:ingestion

XLEN stream:dataclear

# Tamanho do SET de deduplicação

SCARD batalhao:global_dedup

# Reclamar mensagens pendentes de worker morto (Fase 2+)

XAUTOCLAIM stream:dataclear grupo_dc worker-novo 60000 0-0 COUNT 10

# (60000ms = mensagens sem ACK por mais de 60s são redistribuídas)

## Sinais de Alerta

- XPENDING retorna muitas mensagens com idle time alto: worker travado ou morto — usar XAUTOCLAIM para redistribuir

- SCARD batalhao:global_dedup cresce indefinidamente: verificar se o TTL do EXPIRE está sendo aplicado no Lua script

- Containers dataclear com CPU em 100% constante: aumentar replicas ou reduzir PROCESS_POOL_SIZE por container

- Containers network com CPU em 0% e muitas mensagens no stream: semáforos muito conservadores — aumentar L0_SEMAPHORE e L12_SEMAPHORE

# 7. Dependências e Versões

| Pacote | Versão Mínima | Motivo |
| --- | --- | --- |
| redis[asyncio] | >=5.0.0 | Suporte a RedisCluster async e Pipeline async |
| aiohttp | >=3.9.0 | Suporte a TCPConnector com limit por host |
| curl_cffi | >=0.6.0 | TLS fingerprint Chrome 120 |
| beautifulsoup4 + lxml | >=4.12.0 | Parser lxml é 3x mais rápido que html.parser |
| uvloop | >=0.19.0 | Event loop em C via CFFI — até 4x mais rápido que asyncio padrão |

### Ativação do uvloop — main_batalhao.py

import uvloop

import asyncio

# Substitui event loop padrão Python pelo implementado em C (libuv)

# Mesmo benefício que o Node.js tem nativamente

# Adicionar ANTES de qualquer asyncio.run()

asyncio.set_event_loop_policy(uvloop.EventLoopPolicy())

# A partir daqui, todo asyncio.run() usa o event loop C

# 8. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Worker morto deixa mensagens no estado pending | Média | XAUTOCLAIM com timeout de 60s redistribui automaticamente |
| Race condition no dedup com múltiplos containers | Alta sem Lua | Lua script atômico elimina completamente — implementar na Fase 3 |
| ProcessPool com muitos workers consome RAM excessiva | Média | Limitar PROCESS_POOL_SIZE=4 por container e monitorar com docker stats |
| Redis Cluster com failover durante processamento | Baixa | Streams têm persistência — mensagens não são perdidas no failover |
| Sites alvo detectam e bloqueiam múltiplos IPs | Média | Manter rate limiting por domínio no defense_cache — não aumentar semáforos agressivamente |

Process Cloner — Batalhão  |  Briefing Técnico v1.0  |  Confidencial

Dúvidas sobre este documento: revisar Seção 5 (Ordem de Implementação) antes de abrir chamado